KUPNÍ SMLOUVA

# uzavřená dle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Prodávající:

se sídlem

IČO:

DIČ: CZ

bankovní spojení:

účet č.:

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v ,

oddíl , vložka

zastoupen

číslo smlouvy:

a

Kupující:	Brněnské komunikace a.s.

se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice

IČO: 60733098

DIČ: CZ60733098

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

účet č.: 382286023/0300

zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479

zastoupen Ing. Luďkem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci

ve věcech běžného plnění smlouvy

Ing. Alešem Kellerem, technickým ředitelem

Ing. Pavlem Vrbkou, vedoucím střediska správy majetku

Jindřichem Tesařem, vedoucím oddělení správy provozních areálů

středisko 1700  - středisko správy majetku

číslo smlouvy:

#### Předmět smlouvy

- Předmětem této smlouvy je dodávka a instalace záložního zdroje napájení v objektu staré trafostanice  – areál Masná na adrese Masná č.p. 180/7 Brno, realizovaná na základě zpracované projektové dokumentace s názvem ,,Areál BKOM, a.s., Masná 180/7 – instalace záložního zdroje napájení, Cube project Ing. Martin Srba, Ph.D. – 10/2024, a to na základě podmínek uvedených v této smlouvě a rovněž v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky s názvem „Instalace záložního zdroje napájení v objektu trafostanice – areál Masná“ (dále jen „předmět koupě“ nebo „zboží“).

- V rámci dodávky předmětu koupě budou řešeny následující části:

- vzduchotechnika,

- kouřovod,

- silnoproudá elektroinstalace,

- technologická část,

- PBŘ,

- slaboproudá elektroinstalace,

- ASŘ.

- Součástí dodání předmětu koupě bude prodávajícím vyhotovena a předána rovněž dokumentace skutečného provedení a revize silnoproudé elektroinstalace.

- Podrobná specifikace předmětu koupě je uvedena v příloze č. 1 – Položkový rozpočet.

- Prodávající se zavazuje popsaný předmět koupě dodat kupujícímu řádně a včas a kupující se zavazuje za dodaný předmět koupě zaplatit dohodnutou kupní cenu.

- Prodávající se zavazuje dodat nový a nepoužitý předmět koupě v takové jakosti a provedení, jak odpovídá technickým standardům, normám a technické specifikaci uvedené v zadávací dokumentaci.

Kupní cena

- Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu za dodaný předmět koupě dohodnutou kupní cenu:

- Celková cena bez DPH:				,- Kč

- DPH 21%:					,- Kč

- Celková cena včetně DPH:			,- Kč

- Celková kupní cena zahrnuje i veškeré ostatní náklady prodávajícího včetně nákladů na dopravu předmětu koupě do místa plnění, montáž v místě plnění, dokumentaci skutečného provedení a revizi silnoproudé elektroinstalace.

Platební podmínky

- Kupující uhradí kupní cenu na základě faktury vystavené prodávajícím po fyzickém převzetí předmětu koupě v místě plnění.

- Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena v souladu s § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající se zavazuje dodat fakturu kupujícímu na email: uctarna@bkom.cz nebo na adresu společnosti Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno – Štýřice.

- Prodávající se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny předmětu koupě uvádět pouze bankovní účet, který určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Prodávající a kupující se dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, který je zveřejněn správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, kupující je oprávněn provést úhradu daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a nebude tak v prodlení s úhradou ceny předmětu koupě. Pokud by kupujícímu vzniklo ručení v souvislosti s neplněním povinnosti prodávajícího vyplývajících ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, má kupující nárok na náhradu všeho, co za prodávajícího v souvislosti s tímto ručením plnil.

- Kupující je oprávněn vrátit fakturu prodávajícímu až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není kupující v prodlení se zaplacením. Prodávající je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji kupujícímu s novou lhůtou splatnosti.

- Faktura bude obsahovat zejména:

- Označení a sídlo prodávajícího a kupujícího

- Název projektu

- Označení předmětu koupě

- Číslo faktury

- Den vystavení a den splatnosti faktury

- Označení banky a číslo účtu, na který má být hrazeno

- Fakturovanou částku

- Razítko a podpis oprávněné osoby

- Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení kupujícímu.

- Prodávající se zavazuje uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo objednávky a číslo smlouvy kupujícího.

- Zálohové platby se nesjednávají.

Dodací podmínky a místo plnění

- Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu předmět koupě dle této smlouvy nejpozději do 90 kalendářních dnů od výzvy kupujícího.

- Předmět koupě se považuje za dodaný okamžikem převzetí kupujícím.

- Předpokládaný termín zahájení plnění: po účinnosti smlouvy na výzvu zadavatele.

- Zakázka se má za splněnou, jestliže proběhly a byly předány zápisem do předávacího protokolu objednateli veškeré části dodávky. Jako součást dokumentace v rámci předávacího řízení budou předány technické listy a certifikáty dodaného zařízení a komponentů elektroinstalace včetně rozvaděčů, dokumentace skutečného provedení a revize silnoproudé elektroinstalace.

- Plnění veřejné zakázky bude provedeno dle přiloženého harmonogramu prodávajícího zpracovaného podle termínů zahájení a ukončení provádění dodávky dle této smlouvy, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

- Za místo plnění se pro účely této smlouvy považuje provozní areál společnosti Brněnské komunikace a.s., Masná 7, Brno.

- Předmět koupě je jménem kupujícího oprávněn odebrat (převzít): pan Martin Votava, tel: +420 777 266 326, email: votava.martin@bkom.cz

- Vedoucím realizačního týmu je: ……………….., tel.: ………………….., e-mail: ……………………… .

- Předmět koupě bude v místě plnění předán na základě předávacího protokolu podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran. Předávací protokol bude sepsán v případě, že prodávající předá kupujícímu zboží v řádném stavu, bez vad bránících používání zboží. Drobné vady zboží, které nebrání řádnému užívání zboží jednotlivě i v celé souhrnu a které prodávající písemně uzná a zaváže se je v dohodnutém termínu řádným způsobem odstranit, nejsou důvodem k odmítnutí převzetí zboží. Soupis drobných vad s uvedením termínů odstranění těchto nedostatků bude součástí předávacího protokolu.

- V případě, že kupující předmět koupě nepřevezme, bude předávací protokol obsahovat lhůtu pro odstranění vad, náhradní termín předání a převzetí předmětu koupě a důvody pro nepřevzetí předmětu koupě (tj. soupis zjištěných vad a stanovisek obou smluvních stran), volbu kupujícího mezi těmito nároky:

- odstranění vad dodáním nového zboží, resp. jeho části bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené; pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti,

- odstranění vad opravou zboží, resp. jeho části v případě, že se jedná o vady odstranitelné,

- odstranění vady dodáním chybějící věci nebo její součásti,

- přiměřenou slevu z kupní ceny, kdy v takovém případě právo na zaplacení kupní ceny zboží, u něhož byla uplatněna sleva, vzniká ke dni dohody smluvních stran o výši poskytnuté slevy,

- odstoupení od smlouvy.

Kupující je oprávněn si zvolit a uplatnit kterékoli z uvedených práv dle svého uvážení, případně zvolit a uplatnit kombinaci těchto práv.

- V rámci předávajícího a přejímacího řízení bude kontrolována zejména kompletnost dodaného zboží, vizuální kvalita a kvalita jeho montáže a instalace s tím, že kritéria úspěšnosti převzetí předmětu koupě jsou:

- kompletnost dodaného zboží dle této smlouvy a zadávací dokumentace,

- vizuální kontrola předmětu koupě,

- provedení kontroly funkčnosti předmětu koupě ze strany kupujícího,

- kontrola kvality dodaného zboží.

- Pro přejímacím řízení připraví prodávající všechny doklady vyžadované pro přejímku. Prodávající je povinen doložit u přejímacího řízení veškeré nezbytné doklady, a to zejména:

- úklid, odvoz a likvidace veškerého vzniklého odpadku s doložením dokladů o likvidaci odpadů,

- dodání atestů použitých materiálů a prohlášení o shodě u použitých výrobků, resp. materiálů, stanoví-li to pro tyto výroky právní předpis,

- dokumentace skutečného provedení,

- technické listy a certifikáty dodaného zařízení a komponentů elektroinstalace včetně rozvaděčů,

- ostatní doklady týkající se dodaného zboží vyžadovaného právními nebo jinými obecně závaznými normami nebo touto kupní smlouvou (zejména prohlášení o shodě, zkušební protokoly a certifikáty, záruční listy, revizi silnoproudé elektroinstalace, návody a manuály, atesty, protokoly o provedených měřeních a příslušná povolení a příslušné souhlasy), a to vše v originále nebo ověřené kopii.

- Zjevné vady zboží je kupující povinen reklamovat u prodávajícího ve lhůtě 30 dnů od převzetí zboží.

- Vlastnické právo i nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží.

Záruční doba a reklamace

- Prodávající poskytuje na dodaný předmět koupě záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet okamžikem převzetím zboží kupujícím.

- Kupující zajistí řádné převzetí předmětu koupě a v předávacím protokolu, případně dodacím listu, zaznamená případné vady, které při přejímce zjistil.

- Reklamaci vad, jejichž existenci kupující v průběhu záruční doby na předmětu koupě zjistí, musí kupující vůči prodávajícímu uplatňovat písemně do 30 pracovních dnů od zjištění závady.

- Oznámení vady musí obsahovat:

- datum vzniku závady

- jméno a adresu kupujícího

- jménu a adresu prodávajícího

- název, typ a výrobní číslo poškozeného předmětu koupě

- stručný popis zjištěné závady

- požadovaný termín jejího odstranění

- Prodávající je povinen zahájit opravu, případně projednání vady za účelem stanovení způsobu odstranění, do 3 pracovních dnů od obdržení písemné reklamace.

- Termín odstranění vady bude stanoven písemně v protokolu o odstranění vady odsouhlaseném oprávněnými zástupci obou stran. Nebude-li stanoven, platí, že vada musí být odstraněna do 30 dnů od nahlášení.

Další ujednání

- Prodávající prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým a vznikne ručení kupujícího ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, má kupující nárok na náhradu všeho, co za prodávajícího v souvislosti s tímto ručením plnil.

- Prodávající je povinen dodávat zboží kupujícímu a plnit všechny své povinnosti podle této smlouvy v souladu s právními předpisy České republiky a podle účinných ČSN a EN technických norem souvisejících s předmětem plnění této smlouvy.

- Prodávající je povinen být pojištěn proti újmám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví třetích osob. Prodávající je povinen být po celou dobu dodávání zboží pojištěn do výše odpovídající možné výši újmy. Pro účely tohoto ustanovení se činnost poddodavatelů považuje za činnost prodávajícího. Prodávající na výzvu předloží doklady o pojištění.

- Prodávající je povinen zajistit, aby veškeré dodávky a související práce byly prováděny kvalifikovanými pracovníky.

- Prodávající je povinen provést po dodání zboží jeho montáž a úklid místa plnění a odvoz všech obalů, odpadů a dalších materiálů používaných při plnění povinností prodávajícího dle této smlouvy, a to v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

- Pracovníci zhotovitele budou při pohybu po areálu viditelně označení (název nebo logo společnosti). Zhotovitel dodá a v pravidelných intervalech bude aktualizovat seznam vozidel a pracovníků pohybujících se po areálu.

- Návoz materiálu bude probíhat vždy výhradně předem určeným koridorem. Zhotovitel je povinen dodržovat organizaci dopravy v rámci areálu. Termíny návozu materiálu budou předem konzultovány s oprávněnou osobou objednatele.

- Práce v místě plnění budou probíhat v pracovní dny PO-PÁ v čase 6:00-20:00. V případě potřeby je možné zpřístupnit objekt i mimo pracovní dny, pro tyto případy bude podána žádost na kontaktní osobu objednatele s předstihem minimálně 2 pracovní dny.

- Realizace zakázky bude probíhat za plného provozu objektu. Přerušení dodávky elektřiny v důsledku přepojování bude nahlášeno vždy s předstihem minimálně 5 pracovních dnů. Každá jednotlivá odstávka napájení objektu nesmí přesáhnout 4 hodiny.

Sankce

- Jestliže se kupující bezdůvodně opozdí s platbou kupní ceny, může po něm prodávající uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý den prodlení.

- V případě, že prodávající neodstraní vady zboží ve lhůtách stanovených touto smlouvou, může po něm kupující uplatňovat smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní ceny zboží za každý den prodlení.

- V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží může po prodávajícím kupující uplatňovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení.

- V případě, že prodávající poruší své povinnosti dle čl. VII., může po něm kupující uplatňovat smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé takové porušení.

- Dojde-li ze strany prodávajícího k porušení smluvní povinnosti, která není výslovně zajištěna smluvní pokutou, může po prodávajícím kupující uplatňovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý případ takového porušení smluvní povinnosti.

- Nároky na náhradu újmy nejsou dotčeny ani kompenzovány zaplacením sankcí dle této smlouvy.

- Je-li vůči smluvní straně uplatněna smluvní pokuta či úrok z prodlení podle tohoto článku, je taková smluvní strana povinna je uhradit.

Odstoupení od smlouvy

- Kupující má právo na odstoupení od smlouvy v případě jejího podstatného porušení ze strany prodávajícího. Pro účely odstoupení od smlouvy se za podstatné porušení smlouvy považuje zejména:

- vadnost dodaného zboží již při jeho dodání, zejména nesplnění požadované kvality ČSN a EN, pokud prodávající na písemnou výzvu kupujícího vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené,

- předmět koupě v průběhu záruční doby vykazuje vady bránící jeho řádnému užívání,

- prodlení prodávajícího s dodáním předmětu koupě o více než 3 kalendářní dny,

- zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je prodávající v postavení dlužníka,

- z důvodů uvedených v ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,

- zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje.

- Prodávající může od smlouvy odstoupit pouze v následujících případech, které se považují za podstatné porušení smlouvy:

- úpadku kupujícího ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů,

- prodlení kupujícího s úhradou faktur o více než 90 dnů,

- prodlení kupujícího s převzetím zboží o více než 90 kalendářních dnů, ačkoliv byl prodávajícím k tomu dodatečně písemně vyzván a byla mu stanovena přiměřené lhůta.

- Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemnou formou. V takovém případě nastávají účinky odstoupení od smlouvy dnem, ve kterém smluvní straně dojde oznámení o odstoupení ve smyslu § 570 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Od smlouvy je možné odstoupit jak bez zbytečného odkladu, tak i v případě, pokud důvod, pro který je odstupováno, stále přetrvává.

- Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran ani povinnost k náhradě způsobené újmy.

Závěrečná ustanovení

- Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

- Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

- Prodávající na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ustanovení § 1765 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

- Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

- Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky z této smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Práva i povinnosti ze smlouvy přecházejí na právní nástupce obou stran. Obě strany jsou povinny informovat se navzájem o takových změnách.

- Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.

- Smlouva je uzavřena podpisem druhé smluvní strany.

- Smluvní strany se dohodly, že bez souhlasu druhé strany není možné přenést závazky z této smlouvy na třetí subjekt.

- Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve zněním pozdějších předpisů. Smlouvu bude zveřejňovat kupující. Automatické prodloužení účinnosti této smlouvy se nesjednává.

- Tato smlouva bude uzavřena pouze elektronicky, přičemž poslední podepisující smluvní strana je povinna zaslat bez zbytečného odkladu tento elektronicky uzavřený originál smlouvy druhé smluvní straně.

- Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, bezvýhradně souhlasí s jejím obsahem a že ji uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

Přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Příloha č. 2: Harmonogram dodávky

V ………………………… dne:  		V Brně dne:

Za prodávajícího:		Za kupujícího:

| …………………………………………… | …………………………………………….. |
| --- | --- |
| jméno funkce | Ing. Luděk Borový generální ředitel |

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Příloha č. 2: Harmonogram dodávky