# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Objednatel:	Brněnské komunikace a.s.

se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice

IČ: 60733098

DIČ: CZ60733098

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

účet č.: 382286023/0300

zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479

zastoupen Ing. Luďkem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci

ve věcech běžného plnění smlouvy

Ing. Vladimírem Bielkem, specialistou

číslo smlouvy objednatele:

a

Zhotovitel:

se sídlem

IČ:

DIČ: CZ

bankovní spojení:

účet č.:

zapsán dne v obchodním rejstříku u KS v , oddíl , vložka

zastoupen

číslo smlouvy zhotovitele:

Předmět smlouvy

- Předmětem této smlouvy je vypracování samostatné projektové dokumentace pro Územní rozhodnutí (DÚR) a Stavební povolení (DSP) a dále v rozsahu dokumentace pro provádění stavby (PDPS) včetně ocenění výkonu autorského dozoru, stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci (stanovení DZ), součástí je inženýrská činnost (IČ) nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů nutných k podání žádosti o stavebního povolení, to vše dle podmínek této smlouvy
a zadávacích podmínek  veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce komunikací – bezpečná cesta do škol“ vč. příloh (podklady), v jejímž rámci je tato smlouva uzavírána (dále jen „dílo“).

- Dílo se bude vztahovat k následujícím stavbám:

2. RK BCŠ – ZŠ Bednářova ul. Sokolova x Kšírova přechod (č. ORG – 2504)

4. RK BCŠ – MŠ Švermova ul. Švermova DZ, výhybna (č. ORG – 2502)

5. RK BCŠ – ZŠ Dvorecká ul. Pratecká přechod (č. ORG – 2501)

6. RK BCŠ – Sokolnická x Dvorecká přechod (č. ORG – 2500)

7. RK BCŠ – ZŠ Antonínská rek. chodníku, zábradlí, záliv K+R, kontejner (ul. Botanická) (č. ORG – 2499)

8. RK BCŠ – MŠ Zapletalova ul. Zapletalova přechod, chodník, K+R (č. ORG – 2498)

9. RK BCŠ – ZŠ Úvoz ul. Žižkova zábradlí, K+R (č. ORG – 2497)

10. RK BCŠ – ZŠ Cacovická ul. Cacovická parkovací záliv K+R (č. ORG – 2496)

11. RK BCŠ – ZŠ Přemyslovo náměstí ul. Kikerleho rozšíření chodníku (č. ORG – 2495)

12. RK BCŠ – MŠ Tumaňanova úpravy zastávky Tumaňanova a vybudování přechodu (č. ORG – 2494)

13. RK BCŠ – ZŠ Horácké nám. rekonstrukce DDH (č. ORG – 2493)

- V rámci díla bude provedeno:

- Geologický průzkum, a to u stavby č. 7 v případě potřeby pro umístění podzemního kontejneru, dále v rámci IČ u staveb č. 12 a 13

- Ověření existence a polohy inženýrských sítí, zjištění skutečné polohy sítí v případě nejasnosti jejich uložení

- Průzkum inženýrských sítí

- Výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu

- Záborový elaborát

- Plán organizace výstavby

- Plán BOZP

- Dokumentace budou zpracovány v souladu:

- s aktuálně účinnou směrnicí Ministerstva dopravy pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválenou MD-OI, č.j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29.1.2007 s účinností od 1. února 2007, včetně Dodatku č.1 schváleného MD-OSI, č.j 998/09-910-IPK/1 ze dne 17.12.09, s účinností od 1. ledna 2010, Vyhláškou č. 146/2008 Sb.

- s aktuálně účinnými Technickými kvalitativními podmínkami ministerstva dopravy pro dokumentaci staveb pozemních komunikací z roku 2005 a ustanoveními § 44 a násl. zák. č. 137/2006 Sb.

- s technickými normami vztahující se k materiálům a činnostem projektovaným na základě této smlouvy

- výsledky průzkumů a studií vypracovaných dle této smlouvy (v kopii ve všech paré PD)

- Inženýrská činnost (IČ) bude zahrnovat:

- Geologický průzkum u stavby č. 7, 12 a 13

- Vyjádření (i negativní) vlastníků dotčených nemovitostí a v případě kladného vyjádření i zajištění dokladů o právu založeném smlouvou provést stavbu,

- stanoviska vlastníků veškeré dotčené veřejné dopravní infrastruktury k možnosti a způsobu napojení stavby,

- stanoviska vlastníků veškeré dotčené veřejné technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení stavby,

- vyjádření dalších účastníků řízení a dotčených územně samosprávných celků,

- a veškeré podklady vedoucí k získání stavebního povolení a územního rozhodnutí.

- Soupis prací (SP) bude sepsán s použitím Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.

- Zhotovitel odpovídá za odbornou úroveň prací prováděných na díle ve smyslu zákona
č. 360/1992 Sb., ve znění změn a doplňků a dle obecných právních předpisů. Právo na náhradu škody vzniklé vadným plněním díla se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění změn a doplňků.

- Zhotovitel se bude podílet na spolupráci při vypracování projektu plánu BOZP ve smyslu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve vazbě na zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění, a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel v této oblasti vyvine veškerou nezbytnou součinnost s koordinátorem BOZP objednatele. Koordinátor BOZP objednatele bude zván na výrobní výbory pořádané zhotovitelem k předmětné dokumentaci.

- Dílo bude vypracováno v této formě a v tomto počtu výstupů:

PD

- tištěné, konečná DÚR/DSP, PDPS v počtu 8x DÚR+DSP a 6x PDPS

- elektronické, konečná DÚR/DSP a PDPS bude vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude DSP/PDPS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dwg. Výkresy musí být strukturovány tak, aby umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. Barvy musí odpovídat tištěnému výstupu). Pokud se zpracovatel bude ve výkazu výměr odkazovat na digitální výkres, musí být uvedená výměra z výkresu čitelná (pospojované délky, obvody ploch) a uložená do jedné hladiny pod názvem např. VÝMĚRY. Jednotlivé plochy, délky výměr musí být zde popsány textem. Tato hladina může být v konečném výkresu zmražená resp. vypnutá. Výkresy vytvořené programem Microstation mohou být ve formátu *.dgn)

- výsledky průzkumů a studií vypracovaných dle této smlouvy budou v kopii ve všech paré PD

Výsledky IČ

- tištěné originály samostatně v počtu 1x + kopie v každém paré PD, tedy v počtu 1+ 8x.

- elektronicky ve formátu *.pdf

SP

- tištěný, paré č.1 a 2 v počtu 2x

- Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr i položkový rozpočet bude zpracován cenovou soustavou společností ÚRS PRAHA, a.s. nebo RTS Brno, a.s. a bude předán i v elektronické podobě ve formátu *.xls, *.xml, *.eSoupis nebo *.utf

- Zhotovitel se zavazuje svolat výrobní výbory, a to vstupní do týdne po uzavření této smlouvy, dále min. 2 v průběhu zpracování díla, dále závěrečný před odevzdáním konceptu PD, samostatný výbor pro projednání spojeného územního a stavebního řízení/SP a případně další výrobní výbory dle aktuální potřeby v průběhu zpracování PD.

- Lhůta pro kontrolu každé odevzdané PD činí 10 pracovních dní před předáním díla.

- Zhotovitel se zavazuje při provádění díla spolupracovat s následujícími subjekty:

Investor – Brněnské komunikace a.s./ OD MMB

Obec:

- OD MMB (závazné stanovisko k územnímu řízení za obec - STATUT MĚSTA)

- MČ (se vyjadřují se k organizaci dopravy cestou OD MMB, k SP vydává stanovisko za obec - STATUT MĚSTA)

Vlastník/správce:

- SÚS JmK u stavby č. 2, 5, 6, 8, 12

- u ostatních staveb na místních komunikacích BKOM

- u stavby č. 13 (DDH-dětské dopravní hřiště):

  - Základní škola Brno, Horácké nám. 13

  - MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Termíny zhotovení díla

- Dílo bude zahájeno: 	neprodleně po uzavření smlouvy

- Zhotovitel předá dílo do:

| - Koncept pro sloučené řízení (DÚR+DSP)/ DSP | I. Blok do 150 dnů ode dne uzavření smlouvy: 7. RK BCŠ – ZŠ Antonínská rek. chodníku, zábradlí, záliv K+R, kontejner 11. RK BCŠ – ZŠ Přemyslovo náměstí ul. Kikerleho rozšíření chodníku 13. RK BCŠ – ZŠ Horácké nám. rekonstrukce DDH II. Blok do 150 dnů ode dne doručení výzvy objednatele, lhůta 150 dnů však nezapočne dříve než po uplynutí 30 dnů ode dne uzavření smlouvy: 2. RK BCŠ – ZŠ Bednářova ul. Sokolova x Kšírova přechod 4. RK BCŠ – MŠ Švermova ul. Švermova DZ, výhybna 5. RK BCŠ – ZŠ Dvorecká ul. Pratecká přechod 6. RK BCŠ – Sokolnická x Dvorecká přechod 9. RK BCŠ – ZŠ Úvoz ul. Žižkova zábradlí, K+R III. Blok do 150 dnů ode dne doručení výzvy objednatele, lhůta 150 dnů však nezapočne dříve než po uplynutí 60 dnů ode dne uzavření smlouvy: 8. RK BCŠ – MŠ Zapletalova ul. Zapletalova přechod, chodník, K+R 10. RK BCŠ – ZŠ Cacovická ul. Cacovická parkovací záliv K+R 12. RK BCŠ – MŠ Tumaňanova úpravy zastávky Tumaňanova a vybudování přechodu |
| --- | --- |
| - Podání žádosti o vydání sloučeného PD – DÚR+DSP/DSP | - do 10 dnů po kontrole konceptu |
| - Koncept PDPS, DÚR+DSP/ DSP | - do 30 dnů po vydání společného povolení k územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení |
| - IČ | - do 21 kalendářních dnů po předání čistopisu DÚR+DSP |
| - Dokumentace – stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích ve smyslu § 77 zákona č. 361/2001 Sb. o provozu na pozemních komunikacích v platném znění dále jen „Stanovení DZ“ |  |
| - Koncept stanovení DZ | - Kontrola PD do 21 pracovních dnů po předání čistopisu DÚR+DSP |
| - Stanovení DZ | - Dodání čistopisů do 10 dnů po provedené kontrole konceptu |

- Lhůty vázané na výzvu objednatele se počítají ode dne doručení výzvy kontaktní osobě zhotovitele na e-mail uvedený v čl. IX odst. 12 této smlouvy.

Cena díla

- Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena  následovně:

Celková cena díla – sumář za akce č.2, 4-13

- Pro akce č. 2, 4-13:

- Průzkumy a studie celkem:

cena bez DPH ………………………………………………………………	, - Kč

- DÚR dokumentace pro územní řízení (územní souhlas)

cena bez DPH ………………………………………………………………	, - Kč

- DÚR/DSP dokumentace pro společné územní a stavební řízení:

cena bez DPH ………………………………………………………………	, - Kč

- Pro dokumentace – stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích ve smyslu § 77 zákona č. 361/2001 Sb. o provozu na pozemních komunikacích v platném znění:

cena bez DPH ………………………………………………………………	, - Kč

- PDPS celkem:

cena bez DPH ………………………………………………………………	, - Kč

- Soupis prací celkem

cena bez DPH ………………………………………………………………	, - Kč

- Inženýrská činnost celkem

cena bez DPH ………………………………………………………………	, - Kč

- Cena díla celkem:

cena bez DPH ……………………………………………………………..	, - Kč

DPH 21 % …………………………………………………………………	, - Kč

cena s DPH ……………………………………………………………….	, - Kč

- Autorský dozor:

cena bez DPH ………………………………………………………….…	, - Kč

DPH 21 % ………………………………………………………………..	, - Kč

cena s DPH ………………………………………………………………	, - Kč

Cena díla celkem:

cena díla bez autorského dozoru bez DPH ………………………………...	, - Kč

cena za autorský dozor bez DPH……………………………………………	, - Kč

cena celkem bez DPH……………………………………………………...	, - Kč

DPH 21 % …………………………………………………………………	, - Kč

cena celkem s DPH ……………………………………………………… 	, - Kč

- Cena díla je dále podrobně specifikována v příloze č. 1 této smlouvy (Cenová specifikace).

Platební podmínky

- Objednatel uhradí smluvní cenu na základě faktury se splatností 30 dnů vystavené zhotovitelem po řádném provedení jednotlivé části díla a po jeho úspěšném předání a převzetí potvrzeném v předávacím protokolu oběma smluvními stranami, a to následovně:

- odevzdání dokumentace pro společné územní a stavební řízení nebo dokumentace ke stavebnímu povolení – podání úplné žádosti u speciálního stavebního úřadu (dokumentace odsouhlasená zadavatelem) 90 % ceny

- součinnost a dopracování připomínek v rámci projednávání příslušné dokumentace včetně nabytí právní moci 10 % ceny

- odevzdání úplné dokumentace k stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci na příslušný úřad obce s rozšířenou působností (OD MMB), po projednání s MČ Brno-střed a OD MMB 90 % ceny

- součinnost a dopracování připomínek v rámci projednávání dokumentace k stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci (požadavky PČR, OD MMB, veřejnost) včetně nabytí účinnosti 10 % ceny

- zpracování dokumentace ve stupni PDPS (odsouhlasený koncept zadavatelem) 100% ceny

- Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena v souladu s § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu objednateli na adresu sídla společnosti Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno – Štýřice.

- Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, který je zveřejněn správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, objednatel je oprávněn provést úhradu daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a nebude tak v prodlení s úhradou ceny díla. Pokud by objednateli vzniklo ručení v souvislosti s neplněním povinnosti zhotovitele vyplývajících ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.

- Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji objednateli s novou lhůtou splatnosti.

- Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli.

- Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo objednávky, číslo smlouvy objednatele a číselný kód Klasifikace produkce (CZ-CPA) a na každou stavbu č. 2, 4-13 bude faktura vydaná samostatně, v záhlaví faktury bude uvedeno pořadové číslo stavby, č. ORG – dle předmětu smlouvy odst. 2 a název stavby.

Vlastnické právo k dílu

- Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody na něm přechází na objednatele okamžikem převzetí díla.

Předání a převzetí díla

- Předání a převzetí díla bude potvrzeno předávacím protokolem vyhotoveným za součinnosti obou smluvních stran.

Odpovědnost za vady díla

- Zhotovitel odpovídá za odbornou úroveň prací prováděných na díle dle této smlouvy ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a dle obecných právních předpisů. Právo na náhradu škody vzniklé vadným plněním díla se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

- Zhotovitel tímto čestně prohlašuje, že má uzavřeno pojištění z odpovědnosti za škody způsobené jinému v souvislosti s realizací díla.

- Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil. V reklamaci objednatel uvede, o jaké vady se jedná, jak se projevují, popř. v jaké lhůtě požaduje jejich odstranění.

- Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vad.

- Zhotovitel je povinen do deseti dnů od doručení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či ne a z jakých důvodů. Pokud se v této lhůtě nevyjádří, má se za to, že uznává reklamaci v plném rozsahu. Zhotovitel je povinen odstranit vady bezplatně ve lhůtě dohodnuté s objednatelem.

Další ujednání

- Dílo se má za zhotovené, jestliže všechna potřebná vyjádření dotčených správců sítí  a orgánů státní správy budou kladná a případné připomínky budou do PD zapracovány.

- V případě, že v rámci projektové dokumentace dojde k řešení, které si bude vyžadovat výjimky z ČSN nebo jakékoliv speciální projednání a odsouhlasení budou potřebné podklady a příslušná rozhodnutí součástí této dokumentace.

- Objektová skladba DSP bude připravena (i vyskladněna) pro vydání příslušných jednotlivých stavebních povolení (dle stavebních úřadů).

- Zhotovitel se zavazuje svolávat výrobní výbory, kde bude prezentovat svůj návrh díla, a to:

- vstupní do týdne od uzavření této smlouvy,

- minimálně 3x (či dle aktuální potřeby vícekrát) v průběhu zpracování v určité fázi rozpracovanosti DSP/PDPS, přičemž min. 10 pracovních dní před odevzdáním díla svolá závěrečný výbor k projednání konceptu PD,

- samostatný výrobní výbor na projednání stavebního povolení.

- Objednatel se zavazuje poskytnout uchazečům veškerou potřebnou součinnost, která bude zhotovitelem vyžadována, a která bezprostředně souvisí s realizací výše uvedeného díla včetně nezbytných podkladových dat.

- Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy s odbornou péčí a zavazuje se dodržovat právní a technické předpisy a ostatní podmínky uložené mu smlouvou nebo veřejnoprávními orgány.

- Zhotovitel je povinen upozornit objednatele ihned na nesprávnost jeho pokynů nebo podkladů, jinak odpovídá objednateli za škodu tím způsobenou.

- Zhotovitel i objednatel jsou povinni se navzájem informovat o tom, že se dostali do úpadku ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů.

- Zhotovitel poskytuje na základě této smlouvy objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít, a to ke všem způsobům užití díla dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, v neomezeném rozsahu a k poskytnutí těchto oprávnění ve stejném rozsahu třetím osobám, to vše bez nároku zhotovitele na jakékoliv finanční protiplnění.

- Zhotovitel není oprávněn dílo poskytnout jiným osobám než objednateli.

- Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti v platném znění, a ani neodebírá žádné plnění od osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým a vznikne ručení objednatele ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb., má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.

- Kontaktní osobou za zhotovitele je: ………………………, tel. …, e-mail: …

- Kontaktní osobou za objednatele je: Ing. Vladimír Bielko, tel. 532144233, mob. 734177865, e-mail: bielko@bkom.cz

Sankce

- Jestliže se objednatel bezdůvodně opozdí s platbou ceny díla, je povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla nebo s jeho předáním bez zavinění objednatele je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení.

- Při prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení.

- V případě, že některá ze smluvních stran poruší své povinnosti dle čl. IX.1 až čl.IX.7 nebo dojde k podstatnému porušení smlouvy dle čl.XI., je povinna zaplatit druhé straně smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každé takové porušení.

- Nároky na náhradu škody nejsou dotčeny ani kompenzovány zaplacením sankcí dle této smlouvy.

Odstoupení od smlouvy

- Pro účely odstoupení od smlouvy se za podstatné porušení smlouvy ve smyslu § 2002 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, považuje:

- vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené,

- prodlení zhotovitele s dokončením provádění díla o více než 10 dní,

- prodlení objednatele s předáním materiálů podstatných pro plnění smlouvy o více než 10 dní,

- úpadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů,

- z důvodů uvedených v  ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

- Dojde-li k výše uvedenému porušení smlouvy, je příslušná smluvní strana oprávněna od smlouvy odstoupit. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně na její adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, resp. na její poslední známou adresu bez ohledu na to, zda toto oznámení o odstoupení bylo druhou smluvní stranou převzato či nikoliv.

Důvěrnost informací

- Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění smlouvy:

  - si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále důvěrné informace),

  - mohou jejich zaměstnanci získat přístup k důvěrným informacím druhé strany.

- Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany. S výjimkou plnění této smlouvy, se obě strany zavazují nepublikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli splnit smlouvu. Obě strany se zároveň zavazují nepoužít důvěrné informace druhé strany jinak než za účelem plnění smlouvy nebo uplatnění svých práv z této smlouvy.

- Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny informace, které jsou a nebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například popisy nebo části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace o provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající straně mohlo způsobit škodu.

- Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.

- Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti smlouvy z jakéhokoliv důvodu a jeho účinnost skončí nejdříve pět (5) let po ukončení účinnosti této smlouvy.

XIII.

Závěrečná ustanovení

- Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

- Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

- Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

- Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv o registru smluv (zákon o registru smluv). Smlouvu bude uveřejňovat objednatel.

- Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky z této smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Práva i povinnosti ze smlouvy přecházejí na právní nástupce obou stran. Obě strany jsou povinny informovat se navzájem o takových změnách.

- Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na zmocnění dané objednateli statutárním městem Brnem příkazní smlouvou č. 3/2016.

- Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.

- Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu druhou smluvní stranou.

- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

- Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, bezvýhradně souhlasí s jejím obsahem a že ji uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

Příloha č. 1 Cenová Specifikace

Za objednatele:	Za zhotovitele:

V Brně dne 	V                  dne

| .............................................................. Ing. Luděk Borový generální ředitel na základě plné moci | ................................................................... |
| --- | --- |

Příloha č. 1 Cenová Specifikace

Účastník vypracuje nabídkovou cenu pro každou stavbu p. č. 2, 4 -13 samostatně dle následující tabulky.

Poř.č. … Název akce …

| Položka | Cena v Kč bez DPH |
| --- | --- |
| Průzkumy a studie celkem * |  |
| z toho dendrologický průzkum | *** |
| z toho ověření existence a polohy inženýrských sítí | *** |
| z toho průzkum inženýrských sítí | *** |
| z toho výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu | *** |
| DÚR (popř. Územní souhlas) celkem | *** |
| DÚR/DSP celkem | *** |
| DSP celkem | *** |
| Pro dokumentaci – stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích ve smyslu § 77 zákona č. 361/2001 Sb. o provozu na pozemních komunikacích v platném znění (stanovení DZ) | *** |
| PDPS celkem | *** |
| Soupis prací celkem | *** |
| z toho soupis prací pro DÚR | *** |
| z toho soupis prací pro DSP | *** |
| z toho soupis prací pro stanovení DZ | *** |
| z toho soupis prací pro DÚR/DSP | *** |
| Inženýrská činnost celkem | *** |
| Autorský dozor | *** |
| Cena celkem bez DPH | *** |